Informe técnico QA visual consolidado sobre fixes del 10-jul

Entorno principal: https://app-dev.bodasdehoy.com | Build verificado: Hnk5mdrQTK5452DDI-GC8

Estado del entregable: consolidado con cierres y regresiones nuevas documentadas

# Resumen ejecutivo

La batería QA visual queda consolidada. El crash histórico de Presupuesto no se reprodujo, el login frío del DUEÑO volvió a completar correctamente tras corregir la contraseña y el mensaje fantasma de “Saldo insuficiente” no apareció en las rutas válidas probadas con Copilot abierto.

A cambio, quedaron dos incidencias visuales claras para desarrollo: el Copilot deja un modal persistente Cancel / OK superpuesto a la respuesta y el menú superior navega a rutas 404 visibles para usuario final.

# Resultados por bug

## BUG #1 crash en /presupuesto

| Prueba | Estado | URL final | Observado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | PASA | https://app-dev.bodasdehoy.com/presupuesto | Presupuesto cargó mostrando categorías, coste final y bloques financieros. No apareció Comprobando sesión ni los TypeError históricos con delete_url, gastos_array o coste_final. |
| T1.2 | PASA | https://app-dev.bodasdehoy.com/presupuesto | Los tabs Pagos Pendientes, Presupuesto Detallado y Dashboard cambiaron correctamente sin pantalla roja ni texto de comprobación de sesión. |
| T1.3 | PASA | https://app-dev.bodasdehoy.com/mesas | La navegación mixta Invitados → Presupuesto → Pagos Pendientes → Mesas fluyó sin retorno al home ni remount visible del evento. |
| T1.4 | PASA | https://app-dev.bodasdehoy.com/presupuesto | En la segunda mitad de la batería se volvió a entrar en Presupuesto con Copilot abierto y la pantalla siguió estable, con categorías y resumen financiero visibles. |

## BUG #2 AuthContext y sesión fría

| Prueba | Estado | URL final | Observado |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | MIXTO | https://app-dev.bodasdehoy.com/login → https://app-dev.bodasdehoy.com/ | Tras corregir la contraseña, el login frío por email/password del DUEÑO sí completó hasta dashboard. Permanece antecedente de la misma batería donde Google quedó en Conectando... tras logout con timeout de seguridad de 3 segundos. |

## BUG #3 Copilot invitados

| Prueba | Estado | URL final | Observado |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | FALLA | https://app-dev.bodasdehoy.com/lista-regalos | La pregunta ¿Cuántos invitados confirmados tengo? produjo respuesta correcta y trazó POST /api/copilot/chat, pero la UI dejó un modal con Cancel / OK y exclamation-circle superpuesto incluso cuando la respuesta ya estaba visible. |

## BUG #4 saldo insuficiente fantasma

| Prueba | Estado | URL final | Observado |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | PASA | /lista-regalos → /presupuesto → /invitados | Con Copilot abierto y conservando la respuesta previa, la navegación interna válida del evento no mostró ningún texto de Saldo insuficiente ni toast fantasma. |

## BUG #5 navegación del menú superior

| Prueba | Estado | URL final | Observado |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | FALLA | https://app-dev.bodasdehoy.com/categoria/novias | El enlace superior Novia cerró Copilot y llevó a una página 404 con el texto This page could not be found. |
| T5.2 | FALLA | https://app-dev.bodasdehoy.com/categoria/proveedores | El enlace superior Proveedores reprodujo el mismo patrón: cambio de URL a categoría y render de página 404 visible para el usuario. |

# Hallazgos técnicos útiles

- Build objetivo confirmado en red: Hnk5mdrQTK5452DDI-GC8.

- Console: Minified React error #418 y [getThemeColors] TypeError siguen apareciendo durante la sesión.

- Network: el Copilot sí llegó a POST /api/copilot/chat, por lo que el problema observado es de experiencia visual/estado de UI, no de ausencia total de respuesta.

- La navegación interna válida del evento se mantuvo estable entre Lista de regalos, Presupuesto e Invitados.

# Conclusión operativa

La prioridad de corrección debería ir primero al menú superior roto hacia 404 y, en segundo lugar, al modal persistente del Copilot. Ambos son visibles de inmediato para usuario final y son más dañinos ahora mismo que los bugs originales de Presupuesto o el saldo fantasma, que en esta batería no reprodujeron fallo.